2. Технико-экономическое обоснование выполняемой разработки

2.1. Организация работ

Для того, чтобы равномерно распределить трудозатраты в ходе разработки клиентской части видео-плеера «Монетка» и минимизировать риск несоблюдения сроков разработки, в программе «Microsoft Project» был создан проект, в котором было осуществлено всё необходимое планирование. В начале был составлен иерархический список задач по проекту. Для каждой задачи были определены: её длительность в днях, дата начала, дата завершения, а также ресурсы, необходимые для её выполнения (рис. 1).

Рис. 1. Список задач

2.2. Работа с ресурсами

После создания иерархии задач были определены трудовые и материальные ресурсы, которые используются в проекте, а также было произведено распределение ресурсов для каждой задачи. Список используемых ресурсов показан на рис. 2, а распределение на рис. 3.

Название ресурса

Разработчик

Компьютер

ПО

Интернет

Электричество

Тестировщик

Руководитель

Рис. 2. Используемые ресурсы

Рис. 3. Распределение ресурсов

2.3 Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта – способ представления календарного плана проекта в виде горизонтальной гистограммы, где по вертикальной оси располагаются задачи, а по горизонтальной – даты. Она помогает структурировать и представить расписание выполнения проекта или задачи, показывая последовательность и продолжительность различных этапов работы. Диаграмма Ганта представлена рис. 4.

Рис. 4. Диаграмма Ганта

2.4. Критический путь проекта

Критический путь — это последовательность связанных задач, от которых непосредственно зависит дата окончания проекта. Если какая-либо задача на критическом пути выполняется с опозданием, задерживается весь проект. Критический путь представлен на рис. 5.

Рис. 5. Критический путь

2.5 Расчет цены программного продукта

Состав разработчиков: программист, руководитель ВКР. Затраты на оплату труда при разработке программного продукта вычисляются по формуле:

| Зтр = (Зобщ+ Отч) ∙ Тн | (1) |
| --- | --- |

где Зобщ – общая зарплата работника, руб. (за час);

Отч – отчисления с зарплаты, руб.;

Тн– время написания программы (полное время, час.).

Заработная плата программиста за час определяется по следующей формуле:

| Зпрог = СтпрФвм | (2) |
| --- | --- |

где Стпр – ставка программиста, руб.;

Фвм – фонд рабочего времени в месяц, час.

Заработная плата дополнительная определяется по следующей формуле:

| Здоп = Зпрог ∙ Ндоп100% | (3) |
| --- | --- |

где Зпрог – заработная плата программиста, руб.;

Ндоп – норма отчислений на дополнительную зарплату (10%).

Зарплата общая вычисляется по следующей формуле:

| Зобщ = Зпрог + Здоп | (4) |
| --- | --- |

Отчисления на соцстрах, фонд занятости и пенсионный фонд вычисляются по следующей формуле:

| Отч = Осс + Офз + Опф | (5) |
| --- | --- |

где Осс – отчисления на соцстрах (2,9% от Зобщ), руб.;

Офз – отчисления в фонд занятости (5,1% от Зобщ), руб.;

Опф – отчисления в пенсионный фонд (22% от Зобщ), руб.

Ставка разработчика равна 42000 рублей. Ставка руководителя ВКР равна 44300 рублей. По формуле (2) рассчитываются заработная плата программиста за час:

Стпр = 42000 руб.;

Фвм = 80 часов;

Тн = 96 ∙ 4 = 384 часов;

Зпрог = 4200080 = 525 руб./час.

По формуле (3) рассчитываются дополнительная заработная плата:

Здоп = 525 ∙ 10100%= 52 руб./час.

Общая зарплата вычисляется по формуле (4):

Зобщ = 525 + 52 = 577 руб./час.

Отчисления на соцстрах, фонд занятости и пенсионный фонд вычисляются по формуле (5):

Осс = 0,029 ∙ 577 = 16,733 руб./час;

Офз = 0,051 ∙ 577 = 29,427 руб./час;

Опф = 0,22 ∙ 577 = 126,94 руб./час;

Отч = 16,733 + 29,427 + 126,94 = 173,1 руб./час.

По формуле (1) рассчитываются затраты на оплату труда при разработке программного продукта:

Зтр = (577 + 173,1) ∙ 384 = 750,1 ∙ 384 = 288038,4 руб.

Все данные по заработной плате сводятся в табл. 1.

Таблица 1

Данные по заработной плате

| Должность разработчика | Время работы, час | Стпр, руб/час | Зпрог, руб/час | Здоп, руб/час | Зобщ, руб/час | Отч, руб/час | Зтр, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель ВКР | 384 | 44300 |  |  |  |  | 199350 |
| Программист Сухарев Е.С. | 384 | 42000 | 525 | 52 | 577 | 173,1 | 205920 |
| Итого: |  | 86300 | 525 | 52 | 577 | 173,1 | 405270 |

Затраты на использование машинного времени вычисляются по формуле:

| Зм.вр = См.вр ∙ Врв.т | (6) |
| --- | --- |

где См.вр – стоимость одного часа машинного времени, руб./час;

Врв.т – время использования вычислительной техники, час.

Стоимость одного часа машинного времени рассчитывается по формуле:

| См.вр = ЦкСсл.к ∙ Кр.д ∙ Врс+Стэ ∙ Мвс | (7) |
| --- | --- |

где Цк – покупная цена компьютера, руб.;

Ссл.к – срок службы компьютера, год;

Кр.д – количество рабочих дней в году;

Врс – время работы компьютера в течение суток, час;

Стэ – стоимость одного кВт ∙ ч электроэнергии, руб.;

Мвс – мощность вычислительной системы, кВт.

Время использования вычислительной техники рассчитывается по следующей формуле:

| Врв.т= Кд.р ∙ Врс | (8) |
| --- | --- |

где Кд.р – количество дней разработки ПО.

По формуле (7) вычисляется стоимость одного часа машинного времени:

См.вр =830004∙ 247 ∙ 4+ 7,28 ∙ 0,2 = 22,458руб./час

Время использования вычислительной техники рассчитывается по формуле (8):

Врв.т= 96 ∙ 4 = 384 часов.

По формуле (6) вычисляются затраты на использование машинного времени:

Зм.вр = 22,458 ∙ 384 = 8623,872 руб.

Затраты на носители информации принимаются в размере 2% от цены вычислительной техники (Цк):

Зн.и = Цк ∙ 0,02;

Зн.и = 83000 ∙ 0,02 = 1660 руб.

Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются в размере 4% от цены вычислительной техники:

Зрем = Цк ∙ 0,04%;

Зрем (Пр1) = 83000 ∙ 0,04 = 3220 руб.

Прочие эксплуатационные расходы включают в себя затраты на освещение, отопление, охрану, уборку и текущий ремонт помещений. Они принимаются в размере 10% от стоимости помещения (или его аренды), где происходит разработка программного продукта.

Зпр = Ца ∙ 0,1;

Зпр = 34000 ∙ 0,1 = 3400 руб.;

Себестоимость программного продукта рассчитывается по формуле:

| Спп = Зтр + Зм.вр + Зн.и + Зрем + Зпр | (9) |
| --- | --- |

Себестоимость разработки рассчитывается по формуле (9):

Спп = 405270 + 8623,872 + 1660 + 3220 + 3400 = 422173,872 руб.

Для определения минимальной цены, ниже которой разработчику будет невыгодно продавать программный продукт, следующая формула:

| Цп.п = Сп.п ∙ (1 + Нпр) | (10) |
| --- | --- |

где Сп.п – себестоимость программного продукта, руб.;

Нпр – норматив прибыли (20%, в формуле Нпр = 0,2).;

Минимальная цена программного продукта рассчитывается по формуле (10):

Цп.п = 422219,184 ∙ (1 + 0,2) = 506608,6464 руб.

2.6 Расчёт экономической эффективности

Стоимость одного часа машинного времени у потребителя рассчитывается по формуле (7):

См.вр = 700005 ∙ 247 ∙ 8 + 7,87 ∙ 0,57 = 11,566 руб./час;

Расходы потребителя, связанные с эксплуатацией программы, определяются по следующей формуле:

| Рэ.п = Врп.п ∙ См.вр + Цп.п / Ссл | (11) |
| --- | --- |

где Врп.п = 1976 – объем машинного времени в течение года, необходимый для решения данной задачи с использованием программы, час;

См.вр – стоимость одного часа машинного времени, руб./час;

Цп.п – цена программного продукта, руб.;

Ссл – срок службы программного продукта, год. Обычно составляет 1 – 2 года, затем выпускается новая версия программного продукта.

Расходы потребителя, связанные с эксплуатацией программы рассчитываются по формуле (11):

Рэ.п = 1976 ∙ 11,566 + 506608,6464 / 2 = 276158,7392 руб.

Капитальные затраты на вычислительную технику рассчитываются по формуле:

| КЭВМ = ЦЭВМ + Рп.п | (12) |
| --- | --- |

где ЦЭВМ = 70000 – цена вычислительной техники, руб.;

Рп.п = 120000 ∙ 10% = 12000 – прочие расходы потребителя, связанные с помещением (отопление, освещение, уборка и т.д.), принимаются в размере 10 % от стоимости помещения потребителя (или его аренды), руб.

Капитальные затраты на вычислительную технику рассчитываются по формуле (12):

КЭВМ = 70000 + 12000 = 82000 руб.

Капитальные затраты рассчитываются по формуле:

| Ркап = Врп.п ∙ КЭВМФвр+Цп.п | (13) |
| --- | --- |

где Фвр – полезный годовой фонд времени работы вычислительной техники, принимается условно 2000 ч в год;

КЭВМ – капитальные затраты на вычислительную технику, для которой предназначена программа, руб.

Капитальные затраты рассчитываются по формуле (13):

Ркап = 1976 ∙ 700002000 + 506608,6464 = 575768,6464 руб.

Для расчета годовой экономии эксплуатационных расходов потребителя вычисляются эксплуатационные затраты потребителя при решении задачи вручную:

| Рэ.руч = 1,21 ∙ ФЗП ∙ 12 | (14) |
| --- | --- |

где 1,21 – поправочный коэффициент;

ФЗП = 500000 – фонд заработной платы персонала, обслуживающего решение задачи вручную, руб.;

12 – количество месяцев в году.

Для расчета годовой экономии эксплуатационных расходов потребителя вычисляются эксплуатационные затраты потребителя при решении задачи вручную по формуле (14):

Рэ.руч = 1,21 ∙ 500000 ∙ 12 = 7260000 руб.

Годовая экономия эксплуатационных расходов у одного потребителя рассчитывается по формуле:

| Э = Рэ.руч – Рэ.п. | (15) |
| --- | --- |

Годовая экономия эксплуатационных расходов у одного потребителя рассчитывается по формуле (15):

Э = 7260000 – 276158,7392 = 6983841,2608 руб.

Срок окупаемости программного продукта рассчитывается по формуле:

| Ток = РкапЭ | (16) |
| --- | --- |

Срок окупаемости программного продукта рассчитывается по формуле (16):

Ток = 575768,6464 6983841,2608 = 0,08 г.

Годовой экономический эффект, получаемый одним потребителем, рассчитывается по формуле:

| ЭЭ = Э – Ен ∙ Ркап | (17) |
| --- | --- |

где Ен – нормативный коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений, равный 0,15.

Годовой экономический эффект, получаемый одним потребителем, рассчитывается по формуле (17):

ЭЭ = 6983841,2608 – 0,15 ∙ 575768,6464 = 6897475,96384 руб.

Таким образом, руководствуясь приведенными выше расчетами, можно сделать вывод о том, что клиентской части видео-плеера «Монетка»  является эффективной, так как срок ее окупаемости составляет меньше месяца, а также годовой экономический эффект положительный.